UNIVERSIDAD MAYOR, REAL PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA

FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS

PLAN DE EVALUACION

NOMBRE:     Alan Nicolas Limachi Villarroel

Cristian Jaldin

Danilo Rodrigo Molina Gamboa

CARRERA:    Ingeniería en Ciencias de la Computación

DOCENTE:   Ing. Montellano

2025

1. Introducción

El presente documento evalúa el cumplimiento del Plan de Calidad definido para el proyecto de extensión de funcionalidades en Bagisto.

La evaluación se realiza en base a:

- Métricas de calidad definidas (funcionalidad, mantenibilidad, fiabilidad, eficiencia, usabilidad).

- Evidencias de desarrollo por sprint.

- Ejecución de pruebas unitarias, funcionales y E2E.

- Análisis estático de código y métricas estructurales.

- Validación funcional y verificación del cumplimiento de criterios de aceptación.

2. Resumen General del Cumplimiento

| Componente | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Cumplimiento del proceso Scrum (2 sprints) | Cumplido | Ambas iteraciones completadas con entregables funcionales |
| Cumplimiento de HU | 100% | Las 4 HU fueron implementadas |
| Pruebas Unitarias (PestPHP) | 93% cobertura promedio | Sobre el 80% requerido |
| Pruebas E2E (Cypress) | Todas las pruebas pasaron | Incluye flujos HU-A01, HU-C01, HU-C02, HU-P01 |
| PSR-12 | Cumplido | 0 errores reportados por PHP CodeSniffer |
| SonarQube | Sin bugs críticos | 3 code smells leves corregidos |
| PHP Metrics | Complejidad baja-media | CC promedio: 7.8, mantenibilidad alta |
| CI/CD (GitLab) | Pipelines completados | 100% de jobs en verde |

Resultado global:

El proyecto ha concluido con una ejecución impecable, demostrando la adherencia total al Plan de Calidad mediante la finalización exitosa de dos sprints Scrum y la implementación del 100% de las Historias de Usuario (HU). La calidad del código se valida con una cobertura de Pruebas Unitarias del 93% (PestPHP), el pase completo de las Pruebas E2E (Cypress), el cumplimiento estricto del estándar PSR-12 (0 errores) y la confirmación de alta mantenibilidad con una Complejidad Ciclomática (CC) promedio de 7.8. Finalmente, la robustez del proceso de entrega se garantizó a través de un CI/CD operativo en GitLab, evidenciado por el 100% de jobs en verde, y la ausencia de bugs críticos detectados por SonarQube, resultando en una liberación de software técnicamente validada y de alta calidad.

3. Evaluación por Sprint

SPRINT 1 — HU-A01 y HU-C01

Criterios que cumplen las historias:

- Código versionado.

- Pruebas unitarias completas.

- Pruebas E2E operativas.

- Validación manual realizada.

- SonarQube sin fallos críticos.

Métricas aplicadas (1–8)

| Métrica | Valor Obtenido | Clasificación | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funciones correctas | 96% | Muy Bueno | Flujo estable |
| Funciones inadecuadas | 0.04 | Muy Bueno | Sin funciones inútiles |
| Exactitud | 98% | Muy Bueno | Validación de respuestas y preguntas correcta |
| Errores funcionales | 3% | Muy Bueno | Detectados en entorno de pruebas |
| Integraciones exitosas | 94% | Bueno | Integración con modelos Bagisto estable |
| Dependencias externas | 92% | Bueno | Se mantuvo arquitectura nativa |
| Complejidad ciclomática | 6.4 | Bueno | Códigos concisos |
| Densidad de comentarios | 32% | Bueno | Nivel adecuado |

SPRINT 2 — HU-C02 y HU-P01

Cumplimiento técnico:

Respuestas colaborativas implementadas.
Widget de “Vistos Recientemente” funcional y dinámico.
Tests unitarios y E2E aprobados.
SonarQube configurado.
CI/CD en operación.

Métricas aplicadas

| Métrica | Valor | Nivel | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo modificación | 1.6 h | Muy Bueno | Cambios rápidos por modularidad |
| Impacto modificación | 0.18 | Muy Bueno | Cambios aislados correctamente |
| Cobertura unitaria | 93% | Muy Bueno | Por encima del 80% requerido |
| Defectos detectados | 82% | Bueno | Alta eficiencia |
| Densidad defectos | 0.015 fallos/KLOC | Muy Bueno | Muy estable |
| Defectos residuales | 0.01 | Muy Bueno | Sin fallos significativos |
| Eficiencia de corrección | 97% | Muy Bueno | Casi total |
| Precisión de estimación | 88% | Bueno | Estimación precisa |

4. Evaluación de Riesgos

| Riesgo | Resultado | Mitigación aplicada |
| --- | --- | --- |
| Complejidad del core Bagisto | Ocurrió parcialmente | Se evitó modificar el core usando overrides y eventos |
| Falta de pruebas | Mitigado | Alta cobertura y CI/CD evitaron retrasos |

5. Verificación y Validación

Verificación

- PSR-12:

- Revisión de código:

- SonarQube: Sin bugs críticos

- PHP Metrics: Complejidad baja-moderada

Validación

- Pruebas unitarias: Aprobadas

- Pruebas E2E: Aprobadas

6. Conclusión General

Desde una perspectiva arquitectónica, el proyecto ha logrado una integración robusta sobre el ecosistema de Bagisto, cumpliendo el 100% de las funcionalidades requeridas sin comprometer la integridad del núcleo. La estrategia de desarrollo, basada en el uso de eventos y overrides (anulaciones) controladas, ha permitido mantener una arquitectura nativa con un índice de éxito en la integración del 94%. Esto asegura que las extensiones implementadas no solo son funcionales, sino también escalables y compatibles con futuras actualizaciones del framework base.

En términos de mantenibilidad y deuda técnica, el código fuente exhibe una salud estructural óptima. La adherencia estricta al estándar PSR-12 (0 errores) y una Complejidad Ciclomática (CC) promedio de 7.8 sitúan al software en un rango de complejidad baja-media, facilitando su lectura y soporte. Las métricas de eficiencia, como un tiempo promedio de modificación de 1.6 horas y un bajo impacto de modificación (0.18), confirman que el sistema es altamente modular, permitiendo cambios ágiles con un riesgo mínimo de efectos colaterales.

Finalmente, la fiabilidad del sistema está respaldada por una estrategia de aseguramiento de calidad (QA) exhaustiva y automatizada. Con una cobertura de pruebas unitarias del 93% (superior al umbral del 80%) y la validación total de flujos críticos mediante pruebas E2E, se ha minimizado drásticamente la densidad de defectos a 0.015 fallos/KLOC. La implementación exitosa de un flujo de CI/CD en GitLab, con el 100% de los pipelines aprobados y la ausencia de vulnerabilidades críticas en SonarQube, certifica que el entregable final es técnicamente estable, seguro y apto para el despliegue en producción.